BIKE PARKING: SPRINT 1

REVISIÓN, INTROSPECCIÓN Y MEJORAS

Metodologías del sprint:

Para organizarme y simular un espacio colaborativo, he utilizado el espacio de “Proyects” de GitHub que viene con una plantilla para Kanbans. Ha sido una herramienta útil dado a que no solo tiene integración con GitHub como poder enlazar ramas, Pull Requests, ID de commits de Git, etc. a las tarjetas, sino que también permitían poder asociar etiquetas para organizar y filtrar por, asignar a gente y plazos límites por tarea (en este caso no se ha usado), asignar la importancia de cada tarjeta del rango P0 a P2 (esto lo he usado en los daily-s para organizarme, P0 siendo lo que había que completar en el día, P1 lo que se podía avanzar si acababa antes de tiempo y P2 lo que se podía ignorar), asignar un estimado en horas y una etiqueta de tamaño de la tarea de la XS a la XL (una tarea XS podía ser de menos de 0.5h, una S hasta la hora, etc.) y te hacía el sumatorio de estimados por columna del Kanban, dando un estimado de progreso del proyecto.

Cada día me he asignado en prioridad P0 alrededor de 4h de trabajo estimado y en P1 otras 4-6h, y por lo que he podido ver he estimado usualmente demás.

Revisión de división de tareas:

He intentado dividir las tareas como se nos pedía, pero en mi caso separar las tareas de documentación del código con la de codificación ha sido algo innecesario, y al trabajar solo las tareas de creación de tests y las de codificación también se solapaban, pero puedo ver el caso de uso en equipos divididos.

En la estimación de tiempos he estimado demás pero aún así está bien poder ver el histórico de las tarjetas de GitHub porque cada movimiento o actualización se registra con un timestamp y los comentarios permiten enlazar commits o ramas cómodamente (y es similar al formato de tickets que he usado en mi entorno de trabajo, se hace intuitivo)

Objetivos completados:

Se han completado en el sprint todos los objetivos mínimos y algunos opcionales. De los opcionales se han completado:

- Planificación – ampliada (anotado criterios de tareas, etiquetado de tareas del Kanban, estimados escritos)

- Gitflow (ramas feature creadas y mergeadas a una rama dev, rama dev mergeada a main con etiqueta de reléase)

- CI/CD GitHub Actions (creado yaml con la tarea de correr tests cada merge en dev y main)

- Tests unitarios – ampliación (se ha probado también rules.py)

- Cobertura de tests (se ha adjuntado en varios puntos informes de cobertura de pytest-cov con una cobertura del 97%)

Bloqueos:

La creación de la tarea de GitHub Actions ha dado bastantes problemas por el tema de rutas de importación de módulos de las carpetas hermanas test y src, pero una vez se ha definido correctamente el pyproject.toml todo ha funcionado correctamente.

He intentado generar la documentación con sphinx en vez de pydocs porque investigando era un módulo de documentación más visual, pero no estaba reconociendo correctamente los docstrings y conexiones entre módulos y como me estaba pasando del tiempo asignado de la tarea desistí y los he hecho con pydocs, que aunque son útiles son bastante toscos de leer.

Puntos de mejora:

Pese a haber seguido gitflow, en algunos puntos he hecho pequeños arreglos manuales sobre dev y al final sobre main de limpieza de repositorio. Esto no debería de haber sido posible dado a que configuré una protección de ramas en el repositorio, pero parece estar mal configurada porque deja de todas formas editar.

Estoy bastante seguro de que se podía haber mejorado la relación entre usuario y bici dado a que se le pedía a la persona introducir datos que se podía asumir (dado el DNI listar las bicis asociadas y elegir una por número de una lista, por ejemplo).

También me hubiese gustado haber separado la lógica de comprobaciones algo más dado a que el usuario tenía que repetir todos los datos introducidos si cualquiera de ellos estaba mal. Es algo que se podría revisar en el siguiente sprint que se haga, como en el del traslado del proyecto a POO